LAPORAN TEKNIS

Posyandu Vinca

Sistem Pencatatan Kesehatan Ibu & Balita

Rencana Redesign UI/UX — Arsitektur & Roadmap Implementasi

Tanggal Dokumen

12 Mei 2026

Platform

Laravel 12 + Blade + Tailwind CSS + Alpine.js + Chart.js

Fase Saat Ini

Foundation (Ticket 1) — In Progress

# 1. Ringkasan Eksekutif

Dokumen ini merangkum rencana lengkap redesign antarmuka pengguna (UI/UX) aplikasi web Posyandu Vinca — sistem pencatatan kesehatan ibu hamil dan balita di Posyandu Vinca Rawabuntu. Redesign mengacu pada 9 mockup desain di folder 9 mei/ dan bertujuan mengubah tampilan seluruh aplikasi agar modern, konsisten, dan sesuai prinsip Material Design 3.

Pekerjaan dipecah menjadi 8 ticket dengan urutan dependency yang jelas, dimulai dari fondasi design system hingga implementasi halaman per halaman untuk tiga peran pengguna: Admin, Kader, dan Ibu (Parent Portal).

# 2. Tujuan & Cakupan

Redesign mencakup 9 halaman utama yang masing-masing mempunyai mockup acuan:

| Mockup File | Halaman | Role |
| --- | --- | --- |
| landingpage.html | Landing Page Publik | Guest |
| kader1.html | Dashboard Kader | Kader |
| kader2.html | Tambah Data Anak (3-step Wizard) | Kader |
| kader3.html | Input KMS + Analisis Z-Score (3-step) | Kader |
| kader4.html | Kalender Kegiatan | Kader |
| kader5.html | Laporan Bulanan Posyandu | Kader |
| user1.html | Dashboard Kehamilan (Parent Portal) | Ibu |
| user2.html | Detail Profil Anak (Parent Portal) | Ibu |
| user3.html | Laporan Kesehatan + KMS Digital | Ibu |

# 3. Keputusan Teknis

| Topik | Keputusan |
| --- | --- |
| Tailwind & Font | Hybrid: Vite untuk Tailwind + token Material 3 + Google Fonts (Inter & Atkinson Hyperlegible Next). Material Symbols Outlined tetap pakai CDN Google Fonts. |
| Database | Migration & model baru untuk fitur dinamis: perluas mothers & pregnancies, lengkapi schedules, tambah immunizations & activities. |
| Routing / | Landing page publik untuk guest; auto-redirect ke /dashboard jika sudah login. |
| Asset Gambar | Placeholder via inisial avatar / div solid color (UI Avatars CDN atau div Tailwind). Tidak memakai URL lh3.googleusercontent.com. |

# 4. Design System

## 4.1 Palette Warna (Material Design 3 Light)

| Token | Hex | Kegunaan |
| --- | --- | --- |
| primary | #004ac6 | Aksi utama, brand Parent Portal |
| primary-container | #2563eb | Tombol biru terang |
| primary-fixed | #dbe1ff | Background lunak biru |
| secondary | #006c49 | Brand Kader (teal/hijau) |
| secondary-container | #6cf8bb | Highlight nav aktif Kader |
| tertiary | #943700 | Aksen oranye (peringatan ringan) |
| error | #ba1a1a | Logout, peringatan |
| surface | #faf8ff | Background utama |
| on-surface | #191b23 | Teks utama |

## 4.2 Tipografi

| Token | Ukuran / Line / Weight | Kegunaan | Font Family |
| --- | --- | --- | --- |
| display-lg | 48px / 1.2 / 700 | Hero headline | Atkinson Hyperlegible Next |
| headline-lg | 32px / 1.3 / 600 | Judul halaman | Atkinson Hyperlegible Next |
| title-md | 20px / 1.5 / 600 | Card title | Inter |
| body-md | 16px / 1.6 / 400 | Teks paragraf | Inter |
| label-sm | 14px / 1.4 / 500 | Label & badge | Inter |

## 4.3 Komponen Blade Bersama

Komponen berlokasi di resources/views/components/ dan dipakai di semua halaman:

- <x-icon name="..." /> — Wrapper Material Symbols Outlined

- <x-avatar :name="..." size="md" /> — Avatar inisial dengan warna deterministic dari hash nama

- <x-stat-card icon title value :badge color> — Kartu metric untuk dashboard dan laporan

- <x-wizard-stepper :steps :active> — Indikator langkah 3-step (Tambah Anak, Input KMS)

- <x-page-header title :subtitle :action> — Heading konsisten setiap halaman

- <x-badge color="secondary">Gizi Baik</x-badge> — Pill status gizi

- <x-empty-state icon title :description> — Fallback @forelse kosong

# 5. Arsitektur Layout (Blade)

Aplikasi menggunakan 3 layout Blade terpisah, masing-masing untuk role yang berbeda:

## 5.1 layouts/kader.blade.php

- Sidebar kiri 256px (fixed) — brand PosyanduKader font Atkinson warna teal

- Kartu profil kader (avatar inisial + nama + wilayah)

- Navigasi: Dashboard, Data Anak, Input KMS, Kalender, Laporan

- Top bar sticky bg-surface/80 backdrop-blur dengan greeting dinamis

- Bottom nav bar untuk mobile (Home, Data, KMS FAB, Laporan, Menu)

## 5.2 layouts/parent.blade.php

- Sidebar kiri 256px — brand Posyandu Vinca + subtitle Parent Portal warna biru

- Navigasi: Kehamilan, Data Anak, Laporan

- Footer Settings + Logout + mini avatar

- Bottom nav bar mobile (Kehamilan, Data Anak, Laporan)

## 5.3 layouts/public.blade.php

- Header sticky transparan dengan brand, menu publik, dan tombol Login

- Menu publik: Beranda, Layanan, Jadwal, Informasi, Kegiatan, Tentang Kami

- Footer 4-kolom: deskripsi + sosmed, kontak, lokasi, copyright

- Dipakai juga untuk halaman Login dan Register dengan layout center

# 6. Data Model & Database

## 6.1 Migration Baru / Perubahan

| Migration | Aksi | Field Utama yang Ditambahkan |
| --- | --- | --- |
| update_pregnancies_table | Extend | mother_id FK, hpht, hpl, current_weeks, trimester, last_weight, bp_systolic, bp_diastolic, midwife_notes, status |
| update_schedules_table | Extend | title, type enum, event_date, start_time, end_time, location, agenda, created_by_user_id FK |
| add_extras_to_growth_records | Tambah kolom | head_circumference, arm_circumference, status_bb_u, status_tb_u, status_bb_tb |
| create_immunizations_table | Baru | child_id FK, vaccine_name, scheduled_date, administered_date, status enum, notes |
| create_activities_table | Baru | actor_user_id FK, child_id FK, type enum, description, severity enum |
| add_rw_to_mothers | Tambah kolom | rw string nullable — untuk grouping Laporan Bulanan per wilayah |
| change_default_role_to_ibu | Ubah default | Kolom role di users: default diubah dari 'admin' ke 'ibu' |

## 6.2 Eloquent Relations & Helpers

- User → hasOne(Mother::class) untuk auth()->user()->mother

- Mother::activePregnancy() → hasOne(Pregnancy::class)->where('status','aktif')->latestOfMany()

- Child → accessor age_in_months & age_label (menampilkan '18 Bulan 12 Hari')

- GrowthRecord → mutator otomatis menghitung status_bb_u/tb_u/bb_tb via GrowthAnalysisService

## 6.3 Seeder Demo

- 3 akun demo: admin@vinca.test, kader@vinca.test, ibu@vinca.test — password: password

- 1 Mother + 1 Pregnancy aktif (24 minggu) + 1 Child (Arka Pratama, 24 bulan)

- 6 GrowthRecord untuk 6 bulan terakhir

- Beberapa Schedule (Posyandu Rutin, Vitamin A, Campak, dll.)

- Beberapa Activity untuk timeline dashboard kader

# 7. Daftar Route

| Method | URI | Middleware | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- |
| GET | / | guest-aware | Redirect ke /dashboard bila auth |
| GET | /dashboard | auth | RoleRedirectController@index |
| GET | /kader/dashboard | auth, role:kader | KaderDashboardController@index |
| GET | /ibu/dashboard | auth, role:ibu | Route BARU (sebelumnya hilang) |
| RES | /children | auth, role:admin¦kader | Extend untuk Wizard |
| RES | /growth-records | auth, role:admin¦kader | Extend untuk Wizard + Analisis |
| GET | /calendar | auth, role:admin¦kader | CalendarController — BARU |
| RES | /schedules | auth, role:admin¦kader | ScheduleController — BARU |
| GET | /laporan | auth, role:admin¦kader | LaporanController — BARU |
| GET | /laporan/excel | auth, role:admin¦kader | Ekspor CSV — BARU |
| GET | /portal/children/{child} | auth, role:ibu | Portal Ibu + ChildPolicy — BARU |
| GET | /portal/laporan | auth, role:ibu | Portal Ibu — BARU |

# 8. Roadmap & Tickets

| Ticket | Judul | Ukuran | Status | Output Utama |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| T1 | Foundation: Tailwind Tokens, Font, Layout Shell, Komponen Blade | M | In Progress | Design system siap |
| T2 | Data Layer: Migrations, Models, Seeder, Route Fix | M | Belum mulai | DB lengkap, akun demo |
| T3 | Public: Landing Page, Restyle Login & Register, Routing / | M | Belum mulai | Halaman publik selesai |
| T4 | Kader: Dashboard Lengkap | M | Belum mulai | Dashboard kader mockup kader1 |
| T5 | Kader: Wizard Tambah Anak + Input KMS + Analisis Gizi | L | Belum mulai | Dua wizard + GrowthAnalysisService |
| T6 | Kader: Kalender Kegiatan + CRUD Schedule | M | Belum mulai | Kalender + manajemen jadwal |
| T7 | Kader: Laporan Bulanan + Export | M | Belum mulai | Laporan + ekspor CSV |
| T8 | Ibu: Layout Parent + Dashboard Kehamilan + Detail Anak + KMS Digital | L | Belum mulai | 3 halaman portal ibu |

Urutan eksekusi yang aman:

- T1 → T2 wajib berurutan (fondasi)

- Setelah T2 selesai: T3, T4, T6, T7, T8 dapat dijalankan paralel

- T5 hanya boleh dimulai setelah T4 selesai

- Verifikasi end-to-end setelah semua ticket selesai (smoke test login 3 role)

# 9. Risiko & Mitigasi

| Risiko | Mitigasi |
| --- | --- |
| Layout existing me-refer route calendar/laporan/ibu.dashboard yang error dan menyebabkan RouteNotFoundException | T1 mendaftarkan route stub abort(501) lebih dulu sebelum view apapun diubah |
| Material Symbols CDN lambat di koneksi terbatas | Tambah font-display: swap; opsional self-host nantinya |
| Default role user baru adalah 'admin' (existing migration) | T2 ubah default ke 'ibu' + override di RegisteredUserController |
| Schema pregnancies & schedules saat ini hanya id + timestamps | Tidak drop tabel, tambah kolom via Schema::table() agar idempotent |
| Wizard 3-step kompleks dengan state Alpine.js | Dipisah jadi sub-komponen Blade per-step + state Alpine x-data="{ step:1, form:{...} }" |
| File migrasi mothers memiliki double extension .php.php | Rename file di Ticket 2 sebelum menjalankan migrasi |

# 10. Issue Teknis yang Perlu Dibereskan

| Issue | Ticket Fix | Detail |
| --- | --- | --- |
| File migrasi mothers double extension | T2 | 2026_05_11_...mothers_table.php.php harus di-rename |
| Route /ibu/dashboard belum ada | T2 | RoleRedirectController mengarah ke route yang tidak terdaftar di web.php |
| View ibu.dashboard path salah | T8 | IbuDashboardController return view('ibu.dashboard') tapi file ada di mothers/dashboard.blade.php |
| ChildController@show view tidak ada | T5 | Memanggil view children.show yang belum dibuat, perlu dibuat atau hapus method |
| Relasi User → Mother belum ada | T2 | IbuDashboardController mengakses $user->mother tapi relasi hasOne() belum didefinisikan di User model |

# 11. Out-of-Scope untuk MVP

| Fitur | Keterangan |
| --- | --- |
| Real-time notifications | WebSocket / Pusher — Phase 2 |
| PDF generator real | Tombol PDF menampilkan window.print() atau pesan 'coming soon' — Phase 2 |
| Z-Score WHO LMS akurat | MVP pakai threshold approximation di GrowthAnalysisService |
| Dark mode | Mockup hanya light mode |
| Multi-factor authentication | OAuth/MFA tidak dalam scope MVP |
| Internasionalisasi (i18n) | Semua copy bahasa Indonesia hard-coded sesuai mockup |

# 12. Konvensi Coding & Workflow

## Blade & Frontend

- Selalu pakai @extends('layouts/[role].blade.php') + @section('content')

- Pakai komponen Blade (<x-...>) daripada copy-paste markup berulang

- Hindari inline <style> kecuali untuk wireframe/dev tokens page

- Chart.js dimuat via CDN di layout — inisialisasi chart di @push('scripts') per halaman

- AJAX analisis KMS pakai fetch() native + token CSRF dari <meta name="csrf-token">

## Controller & Service

- Controller tipis — logika bisnis pindah ke app/Services/ (mis. GrowthAnalysisService)

- Validasi via Form Request (StoreChildRequest, StoreGrowthRecordRequest)

- Authorization via Policy (ChildPolicy::view untuk Portal Ibu)

## Git Workflow

- Satu ticket = satu branch: feature/T1-foundation, feature/T2-data, dst.

- Commit message: feat(T1): tambah tailwind tokens material 3

- PR ke main hanya setelah seluruh acceptance criteria ticket terverifikasi

## Testing Manual Minimum Sebelum PR

- php artisan migrate:fresh --seed — data fresh

- npm run build — tidak ada warning

- php artisan view:cache — tidak ada error parsing Blade

- php artisan route:list — semua route terdaftar

- php artisan test — PHPUnit Breeze tetap hijau

- Login 3 akun demo, klik tiap menu, pastikan tidak ada 500/403

— Akhir Dokumen —

Posyandu Vinca | Laporan Teknis Redesign UI/UX | 12 Mei 2026